- Lot : Cuisine Woodymar

  - Caissons Hauts posés

  - Caissons Bas posés

  - Portes Hautes posées

  - Portes Basses osées

  - Electroménager posés

  - LEDs Caissons posé

  - Crédence Posée

  - Plan de travail posé

- Lot : Boiserie Bibancom

  - Entrée

    - Porte Entrée

  - SDB

    - Porte SDB Enfant

    - Porte SDB Parents

    - Canon SDB Enfant

    - Canon SDB Parents

  - Chambre Enfant

    - Porte

    - Dressing porte

    - Dressing chambranle et plinthe

    - Dressing étagères et tiroirs

    - Dressing LEDs

  - Suite Parentale

    - Porte

    - Dressing porte

    - Dressing chambranle et plinthe

    - Dressing étagères et tiroirs

    - Dressing LEDs

  - Cuisine

    - Porte

  - Butoirs portes x 5

  - Poignées portes intérieur x 5

- Lot : Parquet

  - Parquet

  - Plinthe et Cornière

- Lot : Electricien Sobimel

  - Interrupteurs

  - Caches

  - Tableau Electrique

  - Spots

  - Vidéophone

  - Led Niches SDB

  - Numéro Porte

- Lot : Plomberie Climasec

  - Pose Chauffe-Eau

  - Pose Mitigeur Cuisine

  - SDB Enfant

    - Pose Mitigeur

    - Pose WC

    - Pose Shatafa

    - Pose Colonne Douche

    - Pose Vasque et Meuble

    - Pose Extracteur

    - Pose Caniveau

  - SDB Suite Parentale

    - Pose Mitigeur

    - Pose WC

    - Pose Shatafa

    - Pose Colonne Douche

    - Pose Vasque et Meuble

    - Pose Extracteur

    - Pose Caniveau

- Lot : Climatisation Climasec

  - Pose Commande

  - Pose Groupe Terrasse

  - Essayage Climatisation

  - Pose Grille Climatisation

- Lot : Peinture

  - Enduit Murs (INT & EXT)

  - Finition Garde-Corps

  - Finition Plafond Salon

  - Finition Plafond SDB 1 et 2

  - Finition Plafond Chambre 1 et 2

  - Finition Plafond Cuisine

  - Finition Murs (INT & EXT)

- Lot : Marbre et Carreaux

  - Carreau SDB

  - Marbre Salon

  - Plinthes Salon

  - Carreau Terrasse

  - Plinthes Terrasse

  - Ponçage Marbre

  - Lustrage Marbre

  - Nettoyage Carreaux SDB

- Lot : Cabines et Miroirs

  - Miroir SDB

  - Cabine SDB